## Slide 1: SUPERBONUS 110%
FACCIAMO LA SINTESI
Fase preliminare - Esecuzione lavori – Conformità - Credito di imposta
(aggiornamento al 02/12/2020)
Il ruolo del commercialista a garanzia della riuscita dell’operazione

## Slide 2: SUPERBONUS 110%
Consulenti tecnici
FASE PRELIMINARE
Consulente fiscale
Progetti di massima
*
Stima dei costi
*
Verifica di congruità e capienza
Posizione fiscale delle persone fisiche
*
Utilizzo o cessione del credito di imposta?
Incarichi professionali
(obiettivi, tempi e costi/compensi)
(copertura assicurativa)
Oscurità e vuoto
Intelletto e verità

## Slide 3: SUPERBONUS 110%
Consulenti tecnici
FASE PRELIMINARE
Consulente fiscale
Progetti di massima
*
Stima dei costi
*
Verifica di congruità e capienza
Posizione fiscale delle persone fisiche
*
Utilizzo o cessione del credito di imposta?
Incarichi professionali
(obiettivi, tempi e costi/compensi)
(copertura assicurativa)
Oscurità e vuoto
Intelletto e verità
ISOLAMENTO TERMICO 110%
SOSTITUZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALI
REGOLARITA’ URBANISTICA
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
SISTEMI DI ACCUMULO INTEGRATI
COLONNINE D RICARICA VEICOLO ELETTRICI
ISOL. TERMICO PARTI COMUNI
SOSTITUZ FINESTRE
SCHERMATURE SOLARI ECC. ECC.

## Slide 4: SUPERBONUS 110%
Consulenti tecnici
FASE PRELIMINARE
Consulente fiscale
Progetti di massima
*
Stima dei costi
*
Verifica di congruità e capienza
Posizione fiscale delle persone fisiche
*
Utilizzo o cessione del credito di imposta?
Incarichi professionali
(obiettivi, tempi e costi/compensi)
(copertura assicurativa)
Oscurità e vuoto
Intelletto e verità
Tipologia del SOGGETTO / soggetti beneficiari
TITOLI DI DISPONIBILITÀ/ PROPRIETÀ DELL’ IMMOBILE
REGOLARITÀ FISCALE DELL’ IMMOBILE
AUTOCERTIFICAZIONI varie
ATTESTAZIONI SULL'UTILIZZO DEL BONUS
ANALISI FINANZIARIE PRELIMINARI
PRE-ANALISI IMPRESE ESECUTRICI

## Slide 5: SUPERBONUS 110%
FASE PRELIMINARE
Incarichi professionali
(obiettivi, tempi e costi/compensi)
(copertura assicurativa)
Informazioni qualificate per il cliente
Eventuali alternative
Giudizio di pre-fattibilità
Oscurità e vuoto
Intelletto e verità
FASE FONDAMENTALE
Posizione fiscale delle persone fisiche
*
Utilizzo o cessione del credito di imposta?
Consulente fiscale
Progetti di massima
*
Stima dei costi
*
Verifica di congruità e capienza
Consulenti tecnici

## Slide 6: SUPERBONUS 110%
RISULTATI DELLA FASE PRELIMINARE
Proprietario
o
Condominio
DECISIONE
Approvazione progetti
*
Scelta di impresa e fornitori
o (??)
General contractor
Appalto
Incarichi
Finanziamento del supero
Definizione degli obiettivi
Definizione dei tempi e dei costi
Sessione di QUESITI
Informazioni qualificate per il cliente
Eventuali alternative
Giudizio di pre-fattibilità

## Slide 7: SUPERBONUS 110%
Proprietario
o
Condominio
DECISIONE
Approvazione progetti
*
Scelta di impresa e fornitori
o (??)
General contractor
Appalto
Incarichi
Finanziamento del supero
Ottenimento delle autorizzazioni
PROGETTAZIONE
POS
POC
Definizione degli obiettivi
Definizione dei tempi e dei costi

## Slide 8: SUPERBONUS 110%
Proprietario
o
Condominio
DECISIONE
Approvazione progetti
*
Scelta di impresa e fornitori
o (??)
General contractor
Appalto
Incarichi
Finanziamento del supero
Impresa e Fornitori
Professionisti
ESECUZIONE
Garanzie di buona esecuzione
*
Direzione lavori
*
Sicurezza
Performance bond
Analisi di solidità
Opere finite
e
Rimozione cantiere
Ottenimento del collaudo tecnico
impresa
Disponibilità delle attrezzature

## Slide 9: SUPERBONUS 110%
Impresa e fornitori
ESECUZIONE
Garanzie di buona esecuzione
*
Direzione lavori
*
Sicurezza
Performance bond
Analisi di solidità
Commercialista
CONFORMITÀ
Regolarità formale
di tutte le variabili coinvolte: Soggetti
Certificazioni tecniche Risultati acquisiti
Incarico professionale

## Slide 10: SUPERBONUS 110%
Consulenti tecnici
FASE PRELIMINARE
Consulente fiscale
Progetti di massima
*
Stima dei costi
*
Verifica di congruità e capienza
Posizione fiscale delle persone fisiche
*
Utilizzo o cessione del credito di imposta?
Incarichi professionali
(obiettivi, tempi, costi/compensi)
( copertura assicurativa)
Proprietario
Condominio
DECISIONE
Approvazione progetti
*
Scelta di impresa e fornitori
o (??)
General contractor
Appalto
Incarichi
Finanziamento del supero
Impresa e fornitori
ESECUZIONE
Garanzie di buona esecuzione
*
Direzione lavori
*
Sicurezza
Performance bond
Analisi di solidità
Commercialista
CONFORMITÀ
Regolarità formale
di tutte le variabili coinvolte: Soggetti
Certificazioni tecniche Risultati acquisiti
Incarico professionale
Agenzia delle Entrate
CREDITO
Ricezione e processo della documentazione
verifiche sostanziali
provvedimenti
Interlocuzione professionale

## Slide 11: SUPERBONUS 110%
I TRE LIVELLI DI RESPONSABIITÀ DEI PROFESSIONISTI
PENALE
ESECUZIONE
CONFORMITÀ
CREDITO
AMMINISTRATIVA
CIVILE
Falsità ideologica in certificati Art. 481 C.P.
Presentazione di rendiconti con falsi documenti giustificativi
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640-bisC.P.
Per attestazioni e certificazioni infedeli
Sanzione pecuniaria da € 2.000 a € 15.000.
Ristoro dei danni provocati al cliente o a terzi
ASSICURAZIONE
Incarichi professionali
(obiettivi, tempi e costi/compensi)

## Slide 12: SUPERBONUS 110%
Oscurità e vuoto
Intelletto e verità
I RISCHI CONNESSI ALLA FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE
INADEGUATEZZA DELL’INTERVENTO
CARENZE DI QUALITÀ
FINANZIARIO
Contestazioni sul progetto
Contestazioni sulle forniture di terzi
Esecuzione non rispettosa del progetto
Incapacità tecnica
IRREGOLARITÀ URBANISTICA
Incapacità economica
Fermo dei lavori
Errori in fase di verifiche iniziali
Errori di esecuzione
Necessità di varianti
MANCATO OTTENIMENTO DEL RISULTATO ENTRO TEMPI ACCETTABILI
EFFETTI SULLA CESSIONE DEL CREDITO
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ACCENTUATI IN CASO DI AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO

## Slide 13: SUPERBONUS 110%
UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
IN PROPRIO
IMPRESA
BANCA
CAPIENZA FISCALE
RECUPERO L’INTERO BONUS 110%
CAPACITÀ FINANZIARIA
(QUASI) NESSUN ESBORSO
OTTENIMENTO AFFIDAMENTO
PIATTAFORME
sibonus.it
bonusinchiaro
PRESUPPOSTI:
CONFORMITÀ
& …..
ISCRIZIONE
VANTAGGI PER IL CONDOMINIO / PROPRIETARI
EFFICACIA
(RISCHI)
UTILIZZO BONUS AL TERMINE DEI LAVORI
RICERCO IL MIGLIOR OFFERENTE
CINQUE ANNI
(CAPIENZA NON CERTA)
IMMEDIATEZZA
(CONTENZIOSI SUI LAVORI)
SEMI-IMMEDIATEZZA
(RITARDO FINE LAVORI)
ALTERNATIVA
(PREZZO)
Forfetari?

## Slide 14: SUPERBONUS 110%
IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE ATTRAVERSO LO SCONTO IN FATTURA
(nei limiti dell’importo della fornitura eseguita)
Conformità
Fine lavori
documentazione
Proprietari
o
Condominio
Impresa esecutrice
Ottenimento di un performance bond
Avvio dei lavori
SAL
SAL
documentazione
Credito di imposta

## Slide 15: SUPERBONUS 110%
IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE ATTRAVERSO LA CESSIONE DEL CREDITO ALLA BANCA
Conformità
Fine lavori
documentazione
Proprietari
o
Condominio
Ottenimento di una pre-delibera di finanziamento
Avvio dei lavori
SAL
SAL
documentazione
Credito di imposta
Banca (piattaforma digitale)
Impresa esecutrice

## Slide 16: SUPERBONUS 110%
IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE ATTRAVERSO LA CESSIONE DEL CREDITO: riepilogo
Conformità
Fine lavori
documentazione
Proprietari
o
Condominio
Ottenimento di una pre-delibera di finanziamento
Avvio dei lavori
SAL
SAL
documentazione
Credito di imposta
Banca (piattaforma digitale)
Altra piattaforma (mercato)
Impresa esecutrice
Ottenimento di un performance bond
oppure

## Slide 17: SUPERBONUS 110%
FACCIAMO LA SINTESI
Dall’idea all’ottenimento del risultato pianificato
Incarichi professionali
Pre-fattibilità
Decisione
Progettazione
Permessi Appalto
Esecuzione
Direzione lavori Sicurezza
Certificazioni di risultato
Verifiche per la conformità
Presentazione all’AdE
Emissione del bonus (AdE)
Utilizzo del bonus
Ricerca finanziamenti
Scelta dell’utilizzo
Contratto di fin. condizionato
Eventuali finanziamenti ponte

## Slide 18: SUPERBONUS 110%
FACCIAMO LA SINTESI
Dall’idea all’ottenimento del risultato pianificato
IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI
«Le ragioni della flessione nel 2020 degli investimenti in manutenzioni edilizie sono certamente da imputare alla crisi pandemica
ma una causa concorrente della contrazione di tale attività risiede anche nel fatto che nel 2020 è arrivato sul mercato l’incentivo del superbonus 110%
rispetto al quale diverse attività di manutenzione straordinaria sono state comprensibilmente differite in attesa del pieno avvio del percorso attuativo che prelude all’operatività del nuovo strumento»
Aprile – 13,3%; maggio – 57,9%; giugno – 42,6%; luglio – 7,4%; agosto – 4,6%; settembre + 6,5%
Rapporto Cresme-Ufficio studi della Camera – Il Sole 24 Ore 27/11/2020
***
In questo scenario è decisivo il ruolo dei professionisti del settore per il funzionamento del superbonus e degli altri incentivi per dare attuazione alle enormi potenzialità del suo impatto sul mercato delle costruzioni – Il Vostro supporto ai clienti potenziali per superare le difficoltà di procedure complesse è indispensabile

## Slide 19: SUPERBONUS 110%
FACCIAMO LA SINTESI
Dall’idea all’ottenimento del risultato pianificato
IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA
Nel percorso che porta il contribuente a sfruttare l’agevolazione del «superbonus», il ruolo del commercialista è essenziale sotto due aspetti:
un aspetto di tipo «sostanziale», reso oltremodo necessario dalle problematiche create da una disciplina particolarmente complessa, che vede coinvolte variabili di tipo soggettivo, oggettivo, tecnico-urbanistico e valutazioni che si basano sulla conoscenza della posizione fiscale del contribuente.
In tal senso il commercialista si presenta come naturale «anello di congiunzione» tra contribuente, imprese esecutrici e figure professionali tecniche al fine di evitare di commettere errori nei diversi passaggi.
La partecipazione al processo, dall’inizio, considerate le insidie del procedimento, è utile anche
[ed eventualmente] per orientare il cliente verso soluzioni, forse meno premianti, ma più sicure nel risultato

## Slide 20: OBIETTIVO RAGGIUNTO